DP2 2024

Acme Software Factory

Repositorio: https://github.com/DP2-2024-C1-029/Acme-Software-Factory.git

Miembro:

* José María Portela Huerta (josporhue@alum.us.es)

Tutor: José González Enríquez

GRUPO C1.029

16/02/2024

Versión 1.0

Índice

[Historial de versiones 3](#_Toc158980503)

[Capítulo 1 – Planificación 4](#_Toc158980504)

[Introducción 4](#_Toc158980505)

[Contenido 4](#_Toc158980506)

[Conclusiones 5](#_Toc158980507)

[Capítulo 2 – Progreso 5](#_Toc158980508)

[Introducción 5](#_Toc158980509)

[Contenido 5](#_Toc158980510)

[Conclusiones 6](#_Toc158980511)

[Bibliografía 6](#_Toc158980512)

# Historial de versiones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Descripción | Entrega |
| 16/02/2024 | V1.0 | Inicio del documento | D01 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Capítulo 1 – Planificación

## Introducción

A continuación, se procede a explicar un breve contenido sobre la planificación que hemos tomado para desarrollar el proyecto, incluyendo herramientas de comunicación y tableros de tarea.

## Contenido


Para la planificación del proyecto hemos decidido usar las herramientas Discord, Clockify y GitHub Projects.

La herramienta Discord nos sirve para comunicarnos textualmente y para poder realizar reuniones de manera telemática.

Pantalla de un celular con letras

Descripción generada automáticamente

La herramienta Clockify nos permite obtener el tiempo que hemos dedicado a cada tarea para realizar posteriormente el costo total del desarrollo.



La herramienta GitHub nos permite tener almacenado el repositorio para poder acceder al código desde cualquier parte, y además nos permite gestionar las tareas mediante el uso del Project.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente

En mi caso, he realizado las siguientes tareas:

* **Group Supplementary - D01 – Introduction – Task 06:** Crear el documento estimé que serían 30 min y me llevó al final 60. Aquí incluí información relativa a la configuración del desarrollo, y acabé tardando tanto porque lo hice mal un par de veces.
* **Group Supplementary – D01 – Task 022:** Cree el informe de testing, indicando lo que hemos probado y cambiado de la aplicación. Estimé 1 hora y me llevó 3 horas 30 min.
* **Student 04 - Mandatory - D01 - Introduction – 1:** Nos pedían insertar en el apartado de navbar de anónimo nuestros datos. Tenía un tiempo estimado de 20 minutos y le he dedicado 4 horas 30 minutos por problemas con poner mal el commit, lo revertí y tuve que hacerlo de nuevo. Además, también me equivoqué al cambiar uno de los nombres de las etiquetas, y tuve que hacer otro commit para corregirlo. También la implementación me llevó mucho, porque no sabía bien como corregir mis errores, hasta que conseguí realizarlos bien.
* **Student 04 - Supplementary - D01 - Introduction – 11:** Realizar analysis report. Se ha estimado un tiempo de 20 minutos y se ha dedicado 35 minutos.
* **Student 04 - Supplementary - D01 - Introduction – 12:** Realizar planning y progress report. Se ha estimado un tiempo de 40 minutos y se han dedicado 75 minutos.

Para el desarrollo del proyecto, vamos a tener en cuenta los precios estándar:

La hora de trabajo de un gerente o un analista cuesta aproximadamente 30,00 € y la hora de trabajo de los demás roles cuesta aproximadamente 20,00 €

Tabla

Descripción generada automáticamente

## Conclusiones

Se ha decidido tomar la estructura mencionada para poder mantener una comunicación constante y un orden a la hora de realizar las tareas, favoreciendo así el trabajo individual y el aprovechamiento.

# Capítulo 2 – Progreso

## Introducción

A continuación, se procede a explicar una breve introducción sobre el progreso realizado el proyecto Acme Software Factory desarrollado sobre el D01.

## Contenido

A continuación, se presenta una lista de tareas que he realizado.

* **Group Supplementary - D01 – Introduction – Task 06:** Aquí incluí información relativa a la configuración del desarrollo, y acabé tardando tanto porque lo hice mal un par de veces.
* **Group Supplementary – D01 – Task 022:** Cree el informe de testing, indicando lo que hemos probado y cambiado de la aplicación.
* **Student 04 - Mandatory - D01 - Introduction – 1:** Nos pedían insertar en el apartado de navbar de anónimo nuestros datos. Tuve problemas con poner mal el commit, lo revertí y tuve que hacerlo de nuevo. Además, también me equivoqué al cambiar uno de los nombres de las etiquetas, y tuve que hacer otro commit para corregirlo. También la implementación me llevó mucho, porque no sabía bien como corregir mis errores, hasta que conseguí realizarlos bien.
* **Student 04 - Supplementary - D01 - Introduction – 11:** Realizar analysis report.
* **Student 04 - Supplementary - D01 - Introduction – 12:** Realizar planning y progress report.

Todas las tareas fueron realizadas a tiempo para poder ser revisadas antes de la entrega, por lo que no ha habido ninguna penalización.

También se presenta un pequeño estudio sobre el coste real y el coste estimado.

Tabla

Descripción generada automáticamente

Gráfico, Gráfico de líneas

Descripción generada automáticamente

## Conclusiones

Todas las tareas asignadas han sido realizadas con éxito y antes de la fecha acordada, sin embargo, a alguna le he acabado dedicando más tiempo del previsto.

# Bibliografía

Intencionadamente en blanco.